SPOR TESISI ABONELIK

YONETIM SISTEMI

Teknik Proje Dokumani & Yol Haritasi

Versiyon 2.0  |  Nisan 2026  |  Gizli

| Proje Kodu | STAS-2026 |
| --- | --- |
| Durum | Planlama Asamasi |
| Kapsam | Coklu Tesis, Mobil, Entegrasyonlar, KVKK |
| Tahmini Sure | 20 Hafta (5 Ay) |
| Hazırlayan | Urun & Mimari Ekibi |

# 1. Genel Aciklama & Vizyon

Modern, cok-tenantli bir spor tesisi abonelik yonetim platformu. Tek bir altyapi uzerinde birden fazla tesis subesi desteklenir; her tesise ozgu kurallar, paketler ve personel tanimlanabilir. Uyeler mobil veya web uzerinden abonelik satin alir, ders rezervasyonu yapar ve QR/NFC ile tesise giris saglar. Antrenorler ders programlarini dijital olarak yonetir. Tesis yoneticileri gercek zamanli dashboard'lar araciligiyla gelir, doluluk ve uye metriklerini takip eder.

## 1.1 Temel Hedefler

- Manuel islemleri (excel, kagit form) tamamen ortadan kaldirmak

- Uye memnuniyetini artirmak — self-servis rezervasyon & bildirimler

- Gelir kayiplarini onlemek — otomatik odeme hatirlatma & abonelik takibi

- Coklu sube yonetimini tek ekrandan gerceklestirmek

- KVKK ve veri guvenligi gereksinimlerini karsilamak

## 1.2 Sistem Geneli Kisitlar & Varsayimlar

- Minimum tarayici destegi: Chrome 110+, Safari 15+, Firefox 110+

- Mobil uygulama: React Native (iOS 15+ / Android 10+)

- Maksimum eş zamanli kullanici: 5.000 (ilk surum hedefi)

- Veri merkezi: Turkiye lokasyonlu (KVKK zorunlulugu)

- Uptime SLA hedefi: %99.5 (aylik)

- Gercek odeme entegrasyonu Faz 5'te devreye girer; oncesinde mock akis kullanilir

# 2. Hedef Kitle & Kullanici Profilleri

## 2.1 Kullanici Rolleri & Yetkiler

| Rol | Erisim Seviyesi | Temel Yetkiler |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Tam Erisim | Tum tesis verileri, sistem ayarlari, fatura, kullanici silme/engelleme, log goruntuleme |
| Tesis Yoneticisi | Tesis Bazli | Kendi tesisindeki uye, abonelik, antrenor, ders, ödeme ve rapor yonetimi |
| Antrenor | Kisitli | Kendi ders programi, atanmis uyeler, ilerleme notlari, mesajlasma |
| Resepsiyon | Operasyonel | Gunluk check-in listesi, uye giris dogrulama, yeni kayit olusturma, odeme alma |
| Uye | Self-Servis | Kendi profili, abonelik satin alma/yonetimi, ders rezervasyonu, gecmis & bildirimler |
| Misafir | Salt Okunur | Tesis bilgisi, ders programi goruntuleme, kayit/giris sayfasi |

## 2.2 Hedef Kullanici Segmentleri

- Kucuk / orta olcekli spor tesisleri (1-10 sube): temel paket

- Zincir spor salonlari (10+ sube): kurumsal / enterprise paket

- Uzmanlik tesisleri (yoga studyo, pilates, yuzme): ders odakli paket

- Son kullanici yasi: 18-55, akilli telefon kullanimi yuksek

# 3. Teknik Mimari

## 3.1 Genel Mimari Yaklasimi

Sistem, multi-tenant SaaS mimarisi uzerine insa edilir. Her tesis (tenant) izole veri alani icinde calisir. Kimlik dogrulama servisi, bildirim servisi ve ödeme servisi bagimsiz mikroservis olarak konuslanir; ana uygulama monolitik bir Next.js uygulamasidir (modular monolit yaklasimi).

## 3.2 Teknoloji Yigini

| Katman | Teknoloji | Versiyon / Not |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js (App Router) | v14+, SSR + CSR karma |
| Mobil Uygulama | React Native + Expo | iOS 15+ / Android 10+ |
| UI Kutuphanesi | Tailwind CSS + shadcn/ui | Zorunlu, custom token'lar |
| Backend API | Next.js API Routes + tRPC | Type-safe, zod validasyon |
| Veritabani | PostgreSQL 16 | Ana veri deposu |
| ORM | Prisma | Type-safe sorgular |
| Cache / Queue | Redis + BullMQ | Session, rate-limit, job queue |
| Auth | NextAuth.js + JWT | Refresh token rotation |
| Dosya Depolama | AWS S3 (TR bolgesi) | Profil foto, belgeler |
| E-posta | Nodemailer + SMTP / Resend | Transactional mail |
| SMS | Netgsm veya Twilio TR | OTP, hatirlatma |
| Push Bildirimi | Firebase FCM | Mobil push |
| Odeme | iyzico API | Kart, 3D Secure |
| QR / NFC | qrcode.js + Web NFC API | Check-in sistemi |
| CI/CD | GitHub Actions | Test + deploy |
| Hosting | Vercel (web) + Railway (DB) | Turkiye CDN |
| Monitoring | Sentry + Grafana | Hata & performans |

## 3.3 Veritabani Semasi (Ana Tablolar)

### Tenant & Tesis Yonetimi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| tenants | id, name, slug, plan, status, created_at | Her tesis zinciri bir tenant |
| facilities | id, tenant_id, name, address, city, phone, capacity, timezone | Subeye ozel bilgiler |
| facility_settings | id, facility_id, key, value | Tesis bazli konfigurasyonlar |
| working_hours | id, facility_id, day_of_week, open_time, close_time, is_closed | Calisma takvimi |

### Kullanici & Rol Yonetimi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, phone, password_hash, role, status, kvkk_consent_at, two_fa_enabled | Merkezi kullanici tablosu |
| user_profiles | id, user_id, first_name, last_name, avatar_url, birth_date, gender, emergency_contact | Profil detaylari |
| user_facilities | id, user_id, facility_id, role, joined_at | Kullanicinin hangi tesiste hangi rolde |
| refresh_tokens | id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, ip, user_agent | JWT refresh token yonetimi |
| audit_logs | id, user_id, action, entity, entity_id, ip, created_at, diff_json | Tum kritik islemlerin logu |

### Abonelik & Paket Yonetimi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| subscription_plans | id, facility_id, name, duration_days, price, currency, max_class_count, features_json, is_active | Abonelik paket tanimlari |
| subscriptions | id, user_id, plan_id, facility_id, start_date, end_date, status, freeze_days_remaining, auto_renew | Uye abonelik kayitlari |
| subscription_logs | id, subscription_id, action, old_status, new_status, note, created_at | Dondurma/iptal/yenileme gecmisi |
| coupons | id, facility_id, code, discount_type, discount_value, max_uses, used_count, expires_at | Indirim kuponu havuzu |
| coupon_uses | id, coupon_id, user_id, subscription_id, used_at | Kupon kullanim kaydi |

### Ders & Rezervasyon Sistemi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| class_types | id, facility_id, name, description, color, icon, duration_minutes, max_capacity | Ders kategorileri (yoga, spinning...) |
| trainers | id, user_id, facility_id, bio, specializations, rating_avg, is_active | Antrenor profilleri |
| class_schedules | id, trainer_id, class_type_id, facility_id, starts_at, ends_at, room, capacity, recurring_rule | Ders takvimi |
| reservations | id, user_id, schedule_id, status, reserved_at, cancelled_at, cancel_reason | Rezervasyon kayitlari |
| waitlist | id, user_id, schedule_id, position, notified_at | Bekleme listesi |
| attendance | id, reservation_id, checked_in_at, method | Ders katilim takibi |

### Check-in & QR Sistemi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| member_tokens | id, user_id, token, token_type (QR/NFC), expires_at, last_rotated_at | Uye giris token'lari |
| check_ins | id, user_id, facility_id, method, verified_by, created_at, note | Tesis giris kayitlari |

### Odeme & Fatura

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| payments | id, user_id, subscription_id, amount, currency, provider, provider_ref, status, paid_at | Odeme kayitlari |
| invoices | id, payment_id, invoice_no, pdf_url, issued_at | Fatura dokumanlari |
| payment_methods | id, user_id, provider_card_token, last4, brand, is_default | Kayitli kart bilgileri (tokenize) |
| refunds | id, payment_id, amount, reason, status, processed_at | Iade kayitlari |

### Bildirim Sistemi

| Tablo | Onemli Kolonlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| notification_templates | id, tenant_id, type, channel, subject_template, body_template, locale | Bildirim sablonlari |
| notifications | id, user_id, type, channel, status, payload_json, sent_at, read_at | Gonderilen bildirimler |

# 4. API Endpoint Listesi

Tum endpoint'ler /api/v1 prefix'i alir. Koruma duzeyi: P=Public, A=Auth gerekli, R=Role bazli.

## 4.1 Auth & Kullanici

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Yeni uye kaydi, e-posta dogrulama baslatir | P |
| POST | /auth/login | E-posta/telefon + sifre ile giris, JWT uretir | P |
| POST | /auth/refresh | Refresh token ile yeni access token uretir | P |
| POST | /auth/logout | Refresh token'i iptal eder | A |
| POST | /auth/forgot-password | Sifre sifirlama e-postasi gonderir | P |
| POST | /auth/reset-password | Token + yeni sifre ile sifre gunceller | P |
| POST | /auth/verify-email | E-posta dogrulama kodunu isler | P |
| POST | /auth/send-otp | Telefon numarasina OTP gonderir | A |
| POST | /auth/verify-otp | OTP dogrular, 2FA aktif eder | A |
| GET | /users/me | Oturumu acik kullanicinin profili | A |
| PATCH | /users/me | Profil guncelleme (ad, foto, iletisim) | A |
| PATCH | /users/me/password | Sifre degistirme (eski sifre gerekli) | A |
| DELETE | /users/me | Hesap silme talebi (KVKK 17. madde) | A |
| GET | /users | Tum kullanici listesi (sayfalama, filtre) | R:admin |
| GET | /users/:id | Tekil kullanici detayi | R:admin |
| PATCH | /users/:id/status | Kullanici engelle / aktif et | R:admin |

## 4.2 Tesis & Tenant Yonetimi

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /facilities | Tenant'a ait tum subeler | R:admin,manager |
| POST | /facilities | Yeni sube olustur | R:admin |
| GET | /facilities/:id | Sube detayi (calisma saatleri dahil) | A |
| PATCH | /facilities/:id | Sube bilgisi guncelle | R:admin,manager |
| GET | /facilities/:id/staff | Subedeki personel listesi | R:admin,manager |
| POST | /facilities/:id/staff | Subey personel ata | R:admin,manager |
| DELETE | /facilities/:id/staff/:uid | Personeli subeden cikar | R:admin,manager |
| GET | /facilities/:id/stats | Gercek zamanli doluluk, giris sayisi, gelir ozeti | R:admin,manager |
| PATCH | /facilities/:id/settings | Tesis konfigurasyonlari (paket limiti, kural vs) | R:admin,manager |
| GET | /facilities/:id/hours | Calisma saatleri | P |
| PATCH | /facilities/:id/hours | Calisma saatlerini guncelle | R:admin,manager |

## 4.3 Abonelik & Paket

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /plans | Tesis abonelik paketleri listesi | P |
| POST | /plans | Yeni paket olustur | R:admin,manager |
| PATCH | /plans/:id | Paket guncelle (fiyat, sure, kota) | R:admin,manager |
| DELETE | /plans/:id | Paketi arsivle (soft delete) | R:admin,manager |
| GET | /subscriptions | Kullaniciya ait abonelikler | A |
| POST | /subscriptions | Abonelik satin al (odeme akisini tetikler) | A |
| GET | /subscriptions/:id | Abonelik detayi | A |
| POST | /subscriptions/:id/freeze | Aboneligi dondur (max gun kontrol edilir) | A |
| POST | /subscriptions/:id/unfreeze | Dondurmayı sonlandir | A |
| POST | /subscriptions/:id/cancel | Aboneligi iptal et | A |
| POST | /subscriptions/:id/renew | Manuel yenile | A |
| POST | /subscriptions/coupon/validate | Kupon gecerliligi sorgu | A |
| GET | /subscriptions/admin/all | Tum uye abonelikleri (filtreli) | R:admin,manager |

## 4.4 Ders & Rezervasyon

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /class-types | Ders kategorileri | P |
| POST | /class-types | Yeni ders kategorisi ekle | R:admin,manager |
| GET | /schedules | Ders takvimi (tarih araligi, filtre) | P |
| POST | /schedules | Tek veya tekrarlayan ders olustur | R:admin,manager,trainer |
| GET | /schedules/:id | Ders detayi (katilimci listesi dahil) | A |
| PATCH | /schedules/:id | Ders guncelle (iptal, saat degisikl.) | R:admin,manager,trainer |
| POST | /schedules/:id/cancel | Dersi iptal et, kayitlilari bildir | R:admin,manager,trainer |
| GET | /reservations | Kullanicinin rezervasyonlari | A |
| POST | /reservations | Rezervasyon olustur (kapasite kontrolu) | A |
| DELETE | /reservations/:id | Rezervasyon iptal (erken iptal kontrol) | A |
| POST | /reservations/:id/checkin | Derse katilimi manuel onayla | R:admin,manager,trainer |
| GET | /waitlist/:scheduleId | Bekleme listesi goruntule | R:admin,manager |
| DELETE | /waitlist/:scheduleId | Bekleme listesinden cikart | A |

## 4.5 Check-in & QR

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /checkin/qr | Mevcut QR kodunu getir (base64 image) | A |
| POST | /checkin/qr/rotate | QR kodu yenile (eskiyi gecersiz kilar) | A |
| POST | /checkin/scan | QR/NFC token tarat, giris kaydi olustur | R:staff,admin |
| GET | /checkin/history | Kullanicinin giris gecmisi | A |
| GET | /checkin/today | Bugunku giris listesi (tesis bazli) | R:admin,manager,staff |

## 4.6 Odeme & Fatura

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /payments/initiate | Odeme baslat (iyzico token al) | A |
| POST | /payments/confirm | Odeme onayla (iyzico callback) | P (webhook) |
| GET | /payments | Kullanici odeme gecmisi | A |
| GET | /payments/:id | Odeme detayi | A |
| POST | /payments/:id/refund | Iade talebi olustur | R:admin,manager |
| GET | /invoices/:id/download | PDF fatura indir | A |
| POST | /payment-methods | Kart kaydet (tokenize) | A |
| DELETE | /payment-methods/:id | Kayitli karti sil | A |

## 4.7 Antrenor & Ilerleme

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /trainers | Tesis antrenor listesi | P |
| GET | /trainers/:id | Antrenor profili ve ders programi | P |
| GET | /trainers/:id/members | Antrenore atanmis uyeler | R:trainer,admin |
| POST | /members/:id/progress | Uye icin ilerleme notu ekle | R:trainer,admin |
| GET | /members/:id/progress | Uye ilerleme notlari | R:trainer,admin,member(self) |

## 4.8 Bildirim & Iletisim

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /notifications | Kullanicinin bildirim listesi | A |
| PATCH | /notifications/:id/read | Bildirimi okundu isle | A |
| POST | /notifications/broadcast | Toplu bildirim gonder (filtreli) | R:admin,manager |
| PATCH | /notifications/settings | Bildirim tercihlerini guncelle | A |

## 4.9 Raporlar & Analitik

| Method | Endpoint | Aciklama | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /reports/revenue | Gelir raporu (tarih araligi, sube) | R:admin,manager |
| GET | /reports/subscriptions | Abonelik istatistikleri (yeni, iptal, donmus) | R:admin,manager |
| GET | /reports/attendance | Doluluk & katilim oranlari | R:admin,manager |
| GET | /reports/members | Uye demografik ve aktivite raporu | R:admin,manager |
| GET | /reports/export | Raporu CSV/Excel olarak indir | R:admin,manager |

# 5. Ekranlar & Kullanici Akislari

## 5.1 Web Uygulama — Uye Tarafi

| Ekran | Url | Icerik & Islevsellik |
| --- | --- | --- |
| Ana Sayfa | / | Tesis tanitim, aktif kampanyalar, hizli rezervasyon widget, gunun ders programi ozeti |
| Abonelik Listesi | /plans | Paket kartlari (fiyat, sure, ozellikler), karsilastirma tablosu, secim & odeme CTA |
| Odeme & Checkout | /checkout | Sepet ozeti, kupon uygulamak, kayitli kart secimi / yeni kart, 3D Secure iframe, bitis ekrani |
| Ders Programi | /classes | Haftalik takvim gorunumu, filtre (antrenor, tur, saat), rezervasyon butonu, doluluk cubugu |
| Ders Detay | /classes/:id | Ders bilgisi, antrenor karti, yer durumu, rezervasyon / bekleme listesi CTA |
| Rezervasyonlarim | /my-reservations | Gecmis + gelecek rezervasyonlar, iptal, yeniden rezervasyon |
| Uyelik Sayfam | /membership | Aktif abonelik detayi, kalan gun, dondurma / iptal, abonelik gecmisi |
| Odeme Gecmisim | /payments | Tum odeme kayitlari, fatura PDF indir |
| QR Kod Sayfam | /my-qr | Buyuk QR gosterimi, yenile butonu, son giris bilgisi |
| Antrenorlerim | /my-trainers | Atanmis antrenorler, ilerleme notlari, mesaj gonder |
| Profil Ayarlari | /settings | Kisisel bilgiler, sifre, bildirim tercihleri, KVKK veri indirme / hesap silme |
| Giris / Kayit | /auth/login | E-posta veya telefon ile giris, sosyal login, sifre unuttum akisi |

## 5.2 Web Uygulama — Admin Paneli

| Ekran | Url | Icerik & Islevsellik |
| --- | --- | --- |
| Genel Dashboard | /admin | KPI kartlari (gunluk giris, aktif uye, gelir, doluluk), grafik, son aktiviteler |
| Uye Yonetimi | /admin/members | Arama, filtre, uye listesi, detay drawer, abonelik & gecmis goruntuleme |
| Uye Detay | /admin/members/:id | Tam profil, abonelik gecmisi, odeme gecmisi, check-in log, not ekleme |
| Abonelik Paketleri | /admin/plans | Paket listesi, olustur/duzenle/arsivle, fiyat gecmisi |
| Abonelikler | /admin/subscriptions | Aktif/dondurulmus/suresi dolan filtresi, toplu islem, CSV export |
| Ders Tipleri | /admin/class-types | Ders kategorisi olustur/duzenle, renk/ikon atama |
| Ders Programi | /admin/schedules | Takvim gorunumu, toplu ders olustur, tekrarlama kurallari (gunluk/haftalik) |
| Antrenorler | /admin/trainers | Antrenor listesi, profil duzenle, ders atama, performans ozeti |
| Check-in Monitor | /admin/checkin | Canli giris akisi, bugun giris listesi, manuel giris ekleme |
| Odeme & Faturalar | /admin/payments | Odeme listesi, filtrele, iade baslat, fatura yeniden gonder |
| Kampanya / Kupon | /admin/coupons | Kupon olustur (sabit/yuzde), kullanim istatistigi, sure yonetimi |
| Raporlar | /admin/reports | Gelir, uye, doluluk, ders raporlari; tarih filtresi; CSV/Excel export |
| Tesis Ayarlari | /admin/settings | Tesis bilgileri, calisma saatleri, bildirim sablonlari, entegrasyon anahtarlari |
| Personel Yonetimi | /admin/staff | Rol atama, davet gonderme, yetki guncelleme, erisim loglari |
| KVKK Araclari | /admin/privacy | Veri silme talepleri, islem loglari, veri export talepleri |

## 5.3 Mobil Uygulama Ekranlari (React Native)

| Ekran | Aciklama |
| --- | --- |
| Onboarding (3 slayt) | Uygulama tanitimi, izin talepleri (bildirim, kamera), giris/kayit CTA |
| Ana Ekran (Home) | Selamlama, aktif abonelik ozeti, gunun dersleri, hizli QR butonu |
| QR / Check-in Ekrani | Tam ekran QR kodu, parlaklik otomatik max, NFC yazma butonu |
| Ders Programi | Gunluk / haftalik takvim, kaydirma ile gun gecisi, renk kodlu ders turleri |
| Ders Detay & Rezervasyon | Bilgi karti, antrenor mini profil, kapasite doluluk bar, tek dokunusla rezervasyon |
| Rezervasyonlarim | Tab yapisi: gelecek / gecmis; iptal swipe aksiyonu |
| Uyelik & Abonelik | Aktif paket karti, sure animasyonu, dondur/iptal, paket yukselt CTA |
| Bildirimler | Bildirim listesi, badge, okundu/tumu sil |
| Profil & Ayarlar | Avatar, kisisel bilgi duzenle, bildirim toggle'lari, guvenlik, cikis |
| Odeme Ekrani | iyzico SDK entegrasyonu, kayitli kart secimi, 3D Secure webview |

## 5.4 Kritik Kullanici Akislari

### Akis 1 — Yeni Uye Kaydı & Ilk Abonelik

Kayit Formu  →  E-posta Dogrulama  →  Profil Tamamlama  →  Paket Secimi  →  Kupon Girisi (opsiyonel)  →  Odeme (3D Secure)  →  Basarili Ekran & QR Goster  →  Onboarding Bildirimi

### Akis 2 — Ders Rezervasyonu

Ders Programi  →  Ders Sec  →  Yer Musait mi? (Evet: Rezervasyon Onayi / Hayir: Bekleme Listesi)  →  Onay E-postasi  →  Ders Gunu Hatirlatma (1 gun once SMS)  →  Giris Check-in

### Akis 3 — Abonelik Dondurma

Uyelik Sayfam  →  Dondur  →  Kalan Dondurma Gunu Goster  →  Sure Sec (1-30 gun)  →  Onay  →  Abonelik bitis tarihi otomatik uzatilir  →  Bildirim

### Akis 4 — QR ile Tesis Girisi

Resepsiyon Tarat  →  Token Dogrula (sunucu)  →  Aktif Abonelik Kontrol  →  Dogru: Yesil Isik + Ses + Kayit  /  Hatali: Kirmizi Uyari + Personel Alarmı

### Akis 5 — Otomatik Abonelik Yenileme

Bitis 7 gun once: Uye bildir  →  Bitis 3 gun once: 2. Hatirlatma  →  Bitis gunu: Kayitli kart ile otomatik cek  →  Basarili: Abonelik uzatilir  →  Basarisiz: 3 gun grace period  →  Iptal & Uye bildir

# 6. Coklu Tesis / Sube Destegi

Sistem, multi-tenant + multi-facility mimarisiyle tasarlanmistir. Bir tenant (sirket) birden fazla tesis subesi (facility) icerebilir. Tenant seviyesinde: kullanici havuzu, fatura, genel ayarlar paylasimlidir. Facility seviyesinde: abonelik paketleri, ders programi, personel, calisma saatleri izoledir.

## 6.1 Sube Izolasyon Kurallari

- Bir uye, farkli subelere ayri abonelikle kayit olabilir

- Abonelik varsayilan olarak tek subede gecerlidir; 'multi-facility' paket tanimi ile birden fazla subede gecerli kilmak mumkundur

- Antrenor ve personel, birden fazla subeye atanabilir

- Finansal raporlar hem sube bazli hem toplam olarak goruntulenebilir

- Her subenin kendine ozel bildirim sablonu ve calisma saati olabilir

## 6.2 Super Admin Coklu Tesis Dashboard'u

- Tum subeler icin anlık KPI karsilastirma tablosu

- Sube bazi gelir dagilimi grafigi

- Aktif uye sayisi, doluluk orani ve gecen haftaya gore degisim

- Bir tesis'ten diger tesise uye transferi (log tutulur)

# 7. Ucuncu Taraf Entegrasyonlar

| Servis | Saglayici | Kullanim Amaci | Entegrasyon Turu |
| --- | --- | --- | --- |
| Odeme Altyapisi | iyzico | Kart odemesi, 3D Secure, taksit, iade | REST API + Webhook |
| SMS | Netgsm / Twilio | OTP, rezervasyon hatirlatma, abonelik bildirimi | REST API |
| E-posta | Resend / Sendgrid | Transactional mail, HTML sablon | REST API |
| Push Bildirimi | Firebase FCM | Mobil push bildirimleri | SDK + HTTP v1 API |
| Depolama | AWS S3 (TR) | Profil fotografi, fatura PDF, belgeler | AWS SDK |
| Harita | Google Maps API | Tesis konum gosterimi, yol tarifi linki | JS Maps API |
| Analitik | Mixpanel | Kullanici davranis analizi, funnel takibi | SDK |
| Hata Takip | Sentry | Frontend + backend hata loglama | SDK |
| Monitoring | Grafana + Prometheus | Sistem metrikleri, uptime, alert | Exporter |
| Kimlik Dogrulama | Google OAuth | Sosyal giris (opsiyonel) | OAuth 2.0 |

# 8. Guvenlik & KVKK Gereksinimleri

## 8.1 Kimlik Dogrulama & Yetkilendirme

- JWT access token suresі: 15 dakika

- Refresh token suresi: 7 gun, her kullanimda rotate edilir

- Basarisiz giris: 5 denemeden sonra 15 dk hesap kilitleme (rate-limit via Redis)

- Sifre politikasi: min 8 karakter, buyuk + kucuk + rakam + ozel karakter

- Isteğe bagli 2FA: TOTP (Google Authenticator) veya SMS OTP

- Tum kritik islemler audit_log tablosuna IP + user-agent ile kaydedilir

- Row-level security: her sorguya tenant_id + facility_id filtresi eklenir

## 8.2 Veri Guvenligi

- Sifre: bcrypt (cost factor 12)

- TC kimlik ve odeme bilgileri: AES-256 ile sifrelenerek saklanir

- Kart bilgileri sistemde saklanmaz; iyzico'nun PCI-DSS uyumlu token'i kullanilir

- QR token'lari: 24 saatte bir veya kullanici talep edince otomatik rotate

- Dosya yukleme: MIME tipi + boyut dogrulamasi, S3'te private bucket

- Tum API iletisimi HTTPS/TLS 1.3

- Veritabani: SSL baglantisi zorunlu, public erisim kapali

- Environment variables: .env vault ile yonetilir, CI'ya secret olarak inject edilir

## 8.3 KVKK Uyumluluk Gereksinimleri

- Acik riza metni: kayit sirasinda onay kutusu + gizlilik politikasi linki

- Veri kategori envanteri: hangi kisisel verinin nerede saklandigi dokumante edilir

- Veri isleme amaci: abonelik yonetimi, ders takibi, bildirim; disari aktarilmaz

- Veri saklama suresi: aktif uye + 3 yil; talep halinde 30 gun icerisinde silinir

- KVKK Madde 11 haklari: kullanici kendi verisini gorebilir, indirebilir ve silinmesini talep edebilir — /settings ve /admin/privacy ekranlarindan

- Veri ihlali bildirimi: Sentry + Grafana alert; 72 saat icerisinde KVK Kurumu'na bildirim akisi tanimlanir

- Calisanlar icin veri erisim logu: hangi personelin hangi uye verisine ne zaman eristigi audit_logs'ta tutulur

- Veri merkezi: Turkiye lokasyonlu zorunlulugu karsilamak icin AWS eu-south-1 veya yerel saglayici

# 9. Mobil Uygulama Planlamasi

| Framework | React Native + Expo SDK 51 |
| --- | --- |
| Platform | iOS 15+ / Android 10+ |
| State Yonetimi | Zustand + React Query |
| Navigasyon | React Navigation v6 (tab + stack) |
| UI | NativeWind (Tailwind for RN) + custom komponentler |
| Ofline Destek | AsyncStorage cache, arka planda sync |
| Kamera | Expo Camera — QR okuma icin |
| Bildirim | Expo Notifications + FCM |
| Biyometri | Expo LocalAuthentication (Face ID / Parmak izi) |
| Guncelleme | Expo EAS Update (OTA guncelleme) |
| Store Surum | App Store + Google Play — Faz 4 hedefi |

## 9.1 Mobil Ozgul Ozellikler

- Biyometrik giris: Face ID / Parmak izi ile hizli oturum acma

- QR ekrani: parlaklik maksimuma cekilir, uyku modu engellenir

- Kamera ile QR tarama (resepsiyon kullanimi — ayri uygulama veya web PWA)

- Push bildirim: rezervasyon hatirlatmasi, abonelik bitis, kampanya

- Uygulama rozeti: okunmamis bildirim sayisi

- Ofline mod: son ders programi ve QR kodu cache'te gosterilir

- Deep link: bildirimden dogrudan ilgili ders/rezervasyon ekranina gitme

# 10. Yol Haritasi & Sprint Plani

Toplam sure: 20 hafta (5 ay). Her faz 2-3 sprint icermekte olup her sprint 2 haftadir. Faz kapanisinda demo + retrospektif yapilir.

## 10.1 Faz Ozeti

| Faz | Hafta | Durum | Kapsam Ozeti |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 — Temel Altyapi | 1 – 3 | Planlandi | Proje kurulumu, CI/CD, veritabani semasi, multi-tenant yapi, kullanici auth, rol sistemi |
| Faz 2 — Abonelik Modulu | 4 – 6 | Planlandi | Abonelik paketleri, satin alma akisi, otomatik yenileme, dondurma/iptal, kupon sistemi, e-posta bildirimleri |
| Faz 3 — Ders & Rezervasyon | 7 – 9 | Planlandi | Ders tipleri, takvim olusturma, online rezervasyon, kapasite + bekleme listesi, ders bildirimleri, antrenor arayuzu |
| Faz 4 — Check-in & Mobil | 10 – 13 | Planlandi | QR/NFC token sistemi, tesis giris akisi, resepsiyon arayuzu, React Native uygulamasi, App Store/Play Store gonderimi |
| Faz 5 — Entegrasyonlar | 14 – 16 | Planlandi | iyzico odeme entegrasyonu, Netgsm SMS, FCM push, Google OAuth, AWS S3 entegrasyonu, coklu sube dashboard'u |
| Faz 6 — Raporlar & KVKK | 17 – 18 | Planlandi | Gelir/uye/doluluk raporlari, CSV export, KVKK araclari (veri indirme, silme talebi), audit log ekrani |
| Faz 7 — Guvenlik & Yayin | 19 – 20 | Planlandi | Penetrasyon testi, performans optimizasyonu, load test, dokumantasyon, staging onay, production deployment |

## 10.2 Sprint Detay Plani

| Sprint | Hafta | Hedef / Teslim Edilecekler |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | Repo kurulumu, branch stratejisi (Gitflow), Docker Compose ortami, ESLint/Prettier, Prisma schema v1, ilk migration, temel klasor yapisi |
| S2 | 3 | Kullanici kayit/giris, JWT + refresh token, e-posta dogrulama, sifre sifirlama, rol middleware, audit log altyapisi |
| S3 | 4–5 | Tesis ve tenant CRUD, calisma saatleri, personel atama, multi-tenant row-level security, admin panel iskelet |
| S4 | 6 | Abonelik paket CRUD, abonelik satin alma (mock odeme), sureyi dolup doldurma kontrolu, otomatik yenileme job |
| S5 | 7 | Dondurma / iptal akisi, kupon sistemi, abonelik bildirimleri (e-posta), abonelik gecmisi ekrani |
| S6 | 8–9 | Ders tipi + antrenor CRUD, ders takvimi olusturma, tekrarlayan ders kurallari, takvim gorunumu (web) |
| S7 | 10 | Rezervasyon olusturma/iptal, kapasite kontrolu (Redis lock), bekleme listesi, rezervasyon bildirimleri |
| S8 | 11 | QR token uretimi + rotate, check-in scan endpoint, tesis giris akisi, resepsiyon web arayuzu |
| S9 | 12–13 | React Native proje kurulumu, auth ekranlari, ana ekran, ders programi, rezervasyon ekranlari, QR ekrani |
| S10 | 14 | Mobil bildirimler (FCM), biyometrik giris, ofline cache, App Store + Google Play gonderimi |
| S11 | 15 | iyzico entegrasyonu (3D Secure, kayitli kart, iade), odeme sayfasi web + mobil |
| S12 | 16 | Netgsm SMS entegrasyonu, Google OAuth, AWS S3 entegrasyonu, coklu sube dashboard |
| S13 | 17 | Rapor endpoint'leri, dashboard grafikleri (Recharts), CSV export, analitik entegrasyonu |
| S14 | 18 | KVKK araclari (veri indirme, silme talebi), admin KVKK ekrani, veri saklama otomasyonu |
| S15 | 19 | Guvenlik denetimi, penetrasyon testi bulgulari giderme, load test (k6), performans iyilestirme |
| S16 | 20 | Son UAT, staging onay, production deploy, monitoring alarm kurulumu, dokumantasyon son hali |

# 11. Kapsam Disi

- Gercek zamanli canli ders yayini (video streaming)

- Beslenme ve kalori takip modulu

- Turnuva ve spor etkinligi yonetimi

- Ekipman kiralama / envanter yonetimi

- Muhasebe yazilimi entegrasyonu (Logo, Netsis vb.)

- Coklu dil destegi (ilk surumde yalnizca Turkce)

- Wearable cihaz entegrasyonu (Apple Watch, Garmin vb.)

# 12. Teknik Notlar & Riskler

## 12.1 Kritik Teknik Notlar

- Rezervasyon yarisi durumu (race condition): schedule kapasite kontrolu Redis distributed lock ile yapilacak (SET NX + TTL)

- Cron job'lar (abonelik yenileme, bildirim, bitis kontrolu): BullMQ ile kuyruk tabanli, tekrar denenebilir (retry: 3)

- Veritabani baglantisi: PgBouncer connection pooling, max_connections asimi onlenir

- API rate limiting: IP bazli (unauthenticated: 60/dk, authenticated: 300/dk), Redis ile

- Dosya yukleme: max 5MB, izin verilen tipler: jpg/png/pdf; S3 pre-signed URL ile dogrudan yukleme

- QR token: HMAC-SHA256 imzali, 24 saat TTL, her taramada log atilir

- Soft delete: uye ve abonelik verileri silinmez, status='deleted' + deleted_at atanir

## 12.2 Risk Tablosu

| Risk | Olasilik | Etki | Onlem |
| --- | --- | --- | --- |
| iyzico entegrasyon gecikmesi | Orta | Yuksek | Mock odeme ile Faz 2-4 devam eder, Faz 5'te entegre edilir |
| App Store red | Dusuk | Orta | Apple rehberlerine gore gizlilik & NFC kullanim gerekceleri hazirlanir |
| KVKK uyumsuzluk | Dusuk | Yuksek | Hukuk danismani ile Faz 1'de veri envanteri cikarilir |
| Coklu sube performansi | Orta | Orta | Tenant bazli sorgularda indeks, read replica Faz 6'da degerlendirilir |
| 3. taraf servis kesintisi (SMS/mail) | Orta | Dusuk | Fallback saglayici tanimlanir, kritik bildirimler kuyrukta bekler |